Výzva k podání nabídek

ve zjednodušeném podlimitním řízení

I. ÚVOD

Zadavatel Vás tímto jakožto dodavatele vyzývá k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a současně vydává dle § 28 odst. 1 písm. a) a § 36 ZZVZ tyto Zadávací podmínky za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem

„SOUVISLÁ ÚDRŽBA CYKLOSTEZEK, MČ Praha Čakovice“

1. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A43

2. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A50

Tato výzva k podání nabídek je zpracována v souladu s přílohou č. 6 k ZZVZ.

(schváleno usnesením Rady městské části č. USN RM 451/2020 ze dne 4. 11.2020)

II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace definovaná v § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ je souhrnem požadavků zadavatele obsahující zadávací podmínky sdělené nebo zpřístupněné dodavatelům při zahájení zadávacího řízení. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též příslušnými ustanoveními obecně závazných právních norem, a to zejména ZZVZ.

Obsah zadávací dokumentace:

| 1. | Identifikační údaje veřejného zadavatele a smluvní zastoupení zadavatele |
| --- | --- |
| 2. | Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a informace o vedení předběžných tržních konzultacích |
| 3. | Prohlídka místa plnění |
| 4. | Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace |
| 5. | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky |
| 6. | Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky |
| 7. | Technické podmínky |
| 8. | Doba a místo plnění veřejné zakázky |
| 9. | Obchodní a jiné smluvní podmínky |
| 10. | Vyhrazené změny závazku a podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu |
| 11. | Požadavky na rozdělení veřejné zakázky na části, varianty nabídek |
| 12. | Požadavky na prokázání splnění kvalifikace včetně požadovaných dokladů |
| 13. | Požadavek zadavatele na identifikaci poddodavatelů, omezení poddodavatelů a požadavky v případě společné účasti dodavatelů |
| 14. | Zadávací lhůta a požadavky na složení jistoty |
| 15. | Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny |
| 16. | Mimořádně nízká nabídková cena |
| 17. | Pravidla pro hodnocení nabídek |
| 18. | Způsob podání nabídek, jazyk, ve kterém může být nabídka podána |
| 19. | Doporučený způsob zpracování nabídky |
| 20. | Lhůta a místo pro podání nabídek |
| 21. | Termín a místo otevírání nabídek |
| 22. | Doručování prostřednictvím profilu zadavatele |
| 23. | Další podmínky pro uzavření Smlouvy |
| 24. | Závěrečné pokyny, doporučení, upozornění a sdělení zadavatele |

- Identifikační údaje veřejného zadavatele a smluvní zastoupení zadavatele

  - Zadavatel:	Městská část Praha - Čakovice

Sídlo:	nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice

IČO:	00231291

DIČ:	CZ00231291

Zastoupený:	Ing. Jiří Vintiška, starosta

právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy

ZÚJ:	547310 - Praha-Čakovice

Okres (nuts):	CZ0100 - Praha

profil zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-cakovice

(dále jen „zadavatel“)

  - Smluvní zastoupení
veřejného zadavatele:		ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Sídlo:		Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

IČO:		12493031

tel.:		+420 257 214 317

e-mail:		togel.advokat@verzak.cz

(dále jen „zástupce zadavatele“)

- Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a informace o vedení předběžných tržních konzultacích

  - Zadavatel v souladu s § 53 odst. 3 ZZVZ zveřejní zadávací dokumentaci včetně všech příloh na profilu zadavatele.

  - Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ sděluje všem dodavatelům, že zadávací dokumentaci obsahující zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace, podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, technické podmínky a obchodní podmínky, zpracovali pro zadavatele dle jeho pokynů pouze zaměstnanci zadavatele a zástupce zadavatele.

Projektovou dokumentaci a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb k oběma částem veřejné zakázky zpracoval projektant: PRO-CONSULT s.r.o., IČO:26509172, sídlo: Jankovcova 1055/13 170 00 Praha 7.

  - Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ dále sděluje všem dodavatelům, že před zahájením tohoto zadávacího řízení nevedl s jinými dodavateli či odborníky předběžné tržní konzultace za účelem zpracování zadávacích podmínek.

- Prohlídka místa plnění

S ohledem na skutečnost, že místo je veřejně přístupné, si každý dodavatel může uvedenou lokalitu prohlédnout osobně, zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje.

- Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

  - Dodavatel má v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ právo na vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel požádá písemně o vysvětlení zadávací dokumentace, musí tak učinit nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel žádá dodavatele, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace adresovali na e-mail zástupce zadavatele: togel.advokat@verzak.cz nebo do datové schránky zástupce zadavatele.

  - Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti, nejpozději však do 4 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení bude poskytnuto včetně přesného znění textu žádosti, ze kterého zadavatel odstraní identifikační údaje umožňující identifikaci tazatele. Vysvětlení, případně související dokumenty, zadavatel současně uveřejní na svém profilu zadavatele. Za tímto účelem žádá zadavatel dodavatele, aby jeho profil zadavatele sledovali.

  - Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

  - Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel dle § 99 ZZVZ změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele. Za tímto účelem žádá zadavatel dodavatele, aby jeho profil zadavatele sledovali.

  - Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 16 a násl. ZZVZ ve výši 16 451 852,69 Kč bez DPH, z čehož:

1. část:     5 894 694,37 Kč bez DPH

2. část:   10 557 158,32 Kč bez DPH

- Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

  - Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

  - Předmět veřejné zakázky:

6.2.1.    1. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A43

Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je rekonstrukce stávající cyklostezky A43 a rekonstrukce části

komunikace v ul. Tryskovická.

6.2.2.    2. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A50

Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je rekonstrukce stávající cyklostezky A50, která je pracovně rozdělena na dvě větve:

1. Větev – od ulice Hamplova až po parcelu číslo 362/4 (končící cca. u Mratínského potoka).

2. Větev plynule navazuje na ulici Ke zlatému Kopci až po ulici Čakovická.

  - Práce budou provedeny v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří přílohu této výzvy (blíže viz bod 7 této Výzvy). Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých účastník zadávacího řízení věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.

  - Klasifikace veřejné zakázky dle číselníku CPV:

45000000-7   Stavební práce

45233250-6   Práce na povrchové úpravě kromě silnic

45233162-2   Výstavba cyklistických stezek

- Technické podmínky

  - Zadavatel stanovil v souladu s § 92 ZZVZ technické podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení prostřednictvím projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tyto dokumenty jsou zpracovány zpracována zvlášť pro každou část veřejné zakázky.

7.1.1	Projektová dokumentace stavby

Příslušná projektová dokumentace odpovídající dokumentaci pro provádění stavby definovaná v § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v rozsahu dle přílohy č. 13 této vyhlášky je přílohou č. 4 této Výzvy a plně odpovídá dikci § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 169/2016 Sb.

7.1.2	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu č. 5. této Výzvy a obsahově odpovídá dikci § 3 až 7 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje také vymezení vedlejších a ostatních nákladů a je publikován v otevřeném formátu, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení cenové nabídky a zároveň se jedná o formát volně dostupný.

  - Veškeré použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů viz § 90 ZZVZ.

  - Pokud požadované technické podmínky uvedené v této Výzvě nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují dle § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, a to proto, že stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné, umožňuje zadavatel u každého takového odkazu nabídnout rovnocenné řešení.

Musí se však jednat o rovnocennou řešení v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Toto rovnocenné řešení bude účastníkem zadávacího řízení v nabídce jednoznačně označeno, např. odlišným barevným zvýrazněním a nápisem „odchylka“. Rovnocennost tohoto řešení musí účastník zadávacího řízení ve své nabídce dostatečným způsobem prokázat, a to vždy písemně a jako součást své nabídky.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

  - Doba plnění:

8.1.1.    1. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A43

Předání staveniště:	do 3 (tří) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Termín zahájení plnění:	do 5 (pěti) kalendářních dnů od předání staveniště

Maximální termín dokončení:		nejpozději do 30.4.2021

8.1.2.    2. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A50

Předání staveniště:	do 3 (tří) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Termín zahájení plnění:	do 5 (pěti) kalendářních dnů od předání staveniště

Maximální termín dokončení:		nejpozději do 30.4.2021

  - Harmonogram – časový plán realizace díla

Dodavatel je povinen jako součást nabídky zpracovat časový plán realizace díla (harmonogram) po týdnech. V harmonogramu budou jednoznačně vymezeny dílčí termíny realizace díla, které budou pro zhotovitele (vybraného dodavatele) závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu díla. Počátek realizace díla bude pro účely nabídky stanoven k 1.1.2021 – před uzavřením smlouvy o dílo bude harmonogram aktualizován ke dni skutečného předání staveniště, termín dokončení díla do 30.4.2021 musí být zachován.

Harmonogram realizace díla v členění po týdnech dodavatel zpracuje ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit zadavateli k průběžné kontrole postupu, případně k řešení problémů plnění apod.

Harmonogram musí být navržen tak, aby v rámci realizace veřejné zakázky byly zachovány jak stavebně technické, montážní a technologické pracovní postupy, včetně dodržování technologických lhůt pro výstavbu tak, aby byly také dodrženy hygienické a požární předpisy a předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví osob při práci na staveništi či v jeho bezprostřední blízkosti, je-li taková činnost spojená se záborem veřejného prostranství.

Harmonogram bude zpracován samostatně pro každou část veřejné zakázky. V případě podání nabídek pro obě části, musí být realizace obou částí plněna současně (tj. nemůže být provedena nejdříve realizace jedné části, a pak následně realizace druhé části)

  - Místo plnění veřejné zakázky:

8.3.1.    1. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A43

cyklostezka A43 a část komunikace v ul. Tryskovická -   k.ú. Třeboradice

8.3.2.    2. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A50

cyklostezka A50 - k.ú. Třeboradice a k. ú. Miškovice

Bližší popis místa provádění díla je stanoven v příslušné projektové dokumentaci.

- Obchodní a jiné smluvní podmínky

  - Zadavatel stanovuje obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky ve formě závazného vzoru Smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy. Dodavatelé doplní tento vzor o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem (žlutě podbarvené údaje) a předloží jej jako součást své nabídky.

  - Dodavatel je povinen respektovat obchodní a jiné smluvní podmínky uvedené ve Vzoru smlouvy o dílo, který je přílohou č. 1 této Výzvy.

  - Nedílnou součástí smlouvy musí být následující přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (bude doložen již v nabídce)

- Harmonogram dle bodu 8.2 této Výzvy (bude doložen již v nabídce)

- Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení viz příloha č. 3 této Výzvy (bude doložen již v nabídce)

- Vyhrazené změny závazku a podmínky, za nichž je možné překročit
nabídkovou cenu

  - Vyhrazené změny závazku (§ 100 ZZVZ):

Zadavatel si vyhrazuje následující změny závazku ve vztahu k době realizace veřejné zakázky:

- vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, nebo

- kdy prodlení bezprostředně souvisí s pandemií SARS COVID 19, nebo

- nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží maximálně o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedeného důvodu.

Pokud dojde v průběhu realizace veřejné zakázky k další potřebě změny závazku, bude zadavatel postupovat v souladu s § 222 ZZVZ.

  - Zadavatel si pro dobu realizace plnění předmětu veřejné zakázky nevyhrazuje žádné podmínky změny dodavatele dle § 100 odst. 2 ZZVZ.

  - Podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu:

Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny. Jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

- Požadavky na rozdělení veřejné zakázky na části, varianty nabídek

  - Rozdělení veřejné zakázky na části (§ 101 ZZVZ): Zadavatel rozděluje předmět veřejné zakázky na 2 částí:

- část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A43

- část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A50

Zadavatel neomezuje počet částí, pro které mohou účastníci podat nabídku. Účastníci zadávacího řízení tak mohou v souladu s § 101 odst. 2 ZZVZ podat nabídku pouze pro jednu část nebo pro obě části veřejné zakázky.

  - Varianty nabídek (§ 102 ZZVZ): Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace včetně požadovaných dokladů

  - Požadavky na kvalifikaci dodavatele (stejné pro obě části, pokud není u vymezení minimální úrovně prokázání splnění kvalifikace stanoveno jinak).

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní:

12.1.1	základní způsobilost v rozsahu podle § 74 ZZVZ;

12.1.2	profesní způsobilost podle:

- § 77 odst. 1 ZZVZ - dodavatel předloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – dodavatel předloží Výpis z živnostenského rejstříku, ze kterého bude vyplývat, že má oprávnění k podnikání pro činnosti:

  - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ – dodavatel předloží doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to

  - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní stavby“ nebo „Dopravní stavby“.

12.1.3 ekonomická kvalifikace: zadavatel nepožaduje

12.1.4 technická kvalifikace:

- podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ - dodavatel doloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby dodavatel v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval a dokončil minimálně 3 obdobné stavební  zakázky.

Za obdobnou stavební zakázku se považuje zakázka, jejímž předmětem bylo výstavba nebo rekonstrukce nebo opravy komunikací nebo stezek pro chodce či cyklisty, nebo výstavba mlatových ploch, přičemž zadavatel stanovuje minimální finanční limit těchto realizovaných zakázek v souhrnné výši minimálně pro:

1. část VZ: 13 mil. Kč bez DPH (tj. za všechny doložené referenční zakázky)

2. část VZ: 20 mil. Kč bez DPH (tj. za všechny doložené referenční zakázky).

- podle § 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d) ZZVZ - dodavatel doloží seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Za účelem prokázání splnění tohoto předpokladu dodavatel doloží:

  - čestné prohlášení dodavatele obsahující jmenný seznam techniků ve formě přehledné tabulky a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel je povinen u každého technika uvést jeho pracovněprávní či jiný vztah k dodavateli,

  - doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na odbornou způsobilost osoby.

K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby v seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění příslušné části veřejné zakázky, byly uvedeny osoby splňující minimálně níže uvedené požadavky:

| Funkce | Požadované vzdělání, zaměření a praxe |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení, titul: …………………… Vedení stavby – hlavní stavbyvedoucí (nebo stavbyvedoucí) | Autorizace v oboru „pozemní stavby“ nebo „dopravní stavby“ |

  - Požadavky na způsob prokázání kvalifikace v rámci nabídky:

Doklady o kvalifikaci předkládají v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení o prokázání kvalifikace tvoří přílohu č. 2 této Výzvy. Doložení čestného prohlášení v nabídce je dostatečné pro prokázání splnění kvalifikace dodavatele. Dodavatel může v souladu s § 87 ZZVZ vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

  - Požadavky na způsob prokázání kvalifikace před uzavřením smlouvy:

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

  - Požadavky na stáří dokladů prokazujících kvalifikaci:

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí dle § 53 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

  - Prokazování kvalifikace získané v zahraničí:

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem v této výzvě.

  - Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů:

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje v souladu s § 82 ZZVZ základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Zadavatel nestanovuje dle § 84 ZZVZ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně, nebo pokud prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

  - Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

Dodavatel může v souladu s § 83 ZZVZ prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

  - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

  - doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

  - písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

  - Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatelů, kteří neprokazují chybějící část kvalifikace dodavatele:

Zadavatel nepožaduje v souladu s § 85 ZZVZ, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ jeho poddodavatelů.

  - Seznam kvalifikovaných dodavatelů:

Dodavatel je oprávněn prokázat základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to způsobem dle § 228 ZZVZ.

  - Systém certifikovaných dodavatelů

Dodavatel je oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, a to způsobem dle § 234 ZZVZ.

  - Objasnění nebo doplnění údajů a dokladů dodavatelem:

Zadavatel může za účelem zajištění řádného průběhu tohoto zadávacího řízení požadovat po dodavateli, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady.

Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě neobjasní, nepředloží anebo nedoplní údaje a doklady, může zadavatel nabídku dodavatele vyřadit z dalšího hodnocení nabídek a dodavatele vyloučit z účasti ze zadávacího řízení.

- Požadavek zadavatele na identifikaci poddodavatelů, omezení poddodavatelů a požadavky v případě společné účasti dodavatelů

  - Požadavek zadavatele na identifikaci poddodavatelů

    - Účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvede v souladu s § 105 ZZVZ, zda má v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám. V nabídce účastník zadávacího řízení popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou věcně vymezenou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením druhu prací a dále uvede identifikační údaje každého poddodavatele.

Pokud účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám, učiní o této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení. Účastník zadávacího řízení použije přílohu č. 3 této Výzvy.

    - Požadavek zadavatele dle tohoto bodu Výzvy má právní souvislost s bodem 12.7. této Výzvy. Pokud účastník zadávacího řízení bude prostřednictvím poddodavatele prokazovat kvalifikaci a pokud z písemného závazku dle bodu 12.7. písm. d) této Výzvy bude vyplývat, že se poddodavatel bude podílet na plnění veřejné zakázky, zahrne účastník zadávacího řízení tohoto poddodavatele rovněž do poddodavatelského systému a současně uvede konkrétní část kvalifikace, která je prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazována.

  - Omezení poddodavatelů:

Zadavatel si v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ nevyhrazuje požadavek, aby část plnění veřejné zakázky mohla být plněna pouze dodavatelem (účastníkem zadávacího řízení).

  - Požadavek zadavatele v případě společné účasti dodavatelů:

Pokud budou dodavatelé předkládat společnou nabídku, zadavatel požaduje dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ, aby tito dodavatelé v nabídce předložili smlouvu, ze které vyplývá, že tito dodavatelé podávající společnou nabídku ponesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.

- Zadávací lhůta a požadavky na složení jistoty

  - Zadávací lhůta (§ 40 ZZVZ): Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty na 4 měsíce.

  - Požadavky na složení jistoty (§ 41 ZZVZ): NENÍ POŽADOVÁNO

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Účastník zadávacího řízení uvede nabídkovou cenu v české měně jako nejvýše přípustnou za celý předmět příslušné části veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena součtem oceněných položek uvedených v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 5 této Výzvy. Kompletně oceněný soupis bude součástí nabídky účastníka zadávacího řízení.

  - Nabídková cena bude v návrhu smlouvy o dílo stanovena v následujícím členění:

Celková nabídková cena bez DPH:	…………………………………………	____________	Kč

DPH ………%:	……………………………………………………………………………	____________	Kč

Celková nabídková cena včetně DPH:	……………………………………	____________	Kč

  - Celková cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel stanovuje v souladu s § 113 odst. 2 písm. b) ZZVZ způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny, a to ve vztahu k příslušné části veřejné zakázky následovně:

  - Pokud zadavatel obdrží do konce lhůty pro podání nabídek 3 až 5 nabídek, bude za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považována taková nabídková cena, která bude nižší o více než 25 % výsledné hodnoty, kterou zadavatel vypočítá následujícím způsobem: Aritmetický průměr vypočtený z jednotlivých nabídkových cen v Kč bez DPH se sečte s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky v Kč bez DPH (viz čl. 5 této Výzvy) a vydělí se dvěma.

  - Pokud zadavatel obdrží do konce lhůty pro podání nabídek více než 5 nabídek, bude za mimořádně nízkou nabídkovou cenu považována taková nabídková cena, která bude nižší o více než 25 % hodnoty, která vznikne škrtnutím nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny v Kč bez DPH z nabídek a následně postupem dle čl. 16.1. této Výzvy. Škrtnutí nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny v Kč bez DPH je jen za účelem určení mimořádně nízké nabídkové ceny, nikoliv však za účelem vyloučení těchto nabídek z dalšího hodnocení. Zadavatel bude hodnotit a postupem dle čl. 17.2. této Výzvy i posuzovat všechny nabídky, tj. i nabídky účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky za účelem výpočtu výsledné hodnoty ve vztahu k identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny obsahují nejnižší a nejvyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

V případě, že budou podány méně než tři nabídky, tj. 1 – 2 nabídky, nebude zadavatel dle výše uvedeného způsobu pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny postupovat a zváží dle § 113 ZZVZ jiný způsob či postup, jak zjistit či určit mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

  - Pokud zadavatel u některého z účastníků zadávacího řízení identifikuje dle výše uvedených postupů nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, pak zadavatel vyzve účastníka zadávacího řízení hodnoceného na průběžném prvním pořadí, popř. i další účastníky zadávacího řízení, k jejímu zdůvodnění pouze v tom případě, pokud i na základě odborného posouzení členů komise, přizvaného odborníka anebo smluvního zástupce zadavatele dospěje k závěru, že se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Pokud zadavatel na základě odborného posouzení členů komise, přizvaného odborníka anebo smluvního zástupce zadavatele dospěje k závěru, že se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a to i přesto, že dle výše uvedených postupů identifikoval u některého z účastníků zadávacího řízení nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, pak zadavatel účastníka zadávacího řízení hodnoceného na průběžném prvním pořadí, popř. i další účastníky zadávacího řízení nebude vyzývat k jejímu zdůvodnění.

- Pravidla pro hodnocení nabídek

  - Nabídky účastníků zadávacího řízení budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídky budou v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky hodnoceny samostatně.

  - Kritéria hodnocení- stejné pro obě části

Zadavatel jako kritérium hodnocení stanovuje dle § 114 odst. 2 ZZVZ nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Ekonomicky nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

  - Hodnocení nabídek:

Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ stanovuje, že posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení provede až po hodnocení nabídek, umístěných na prvním, případně druhém nebo třetím v pořadí.

- Způsob podání nabídek, jazyk, ve kterém může být nabídka podána

Zadavatel požaduje, aby nabídky byly podány v českém jazyce.

Nabídky se budou podávat v elektronické podobě, a to prostřednictvím certifikovaného elektrického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Vhodné uveřejnění, dostupného na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-cakovice, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.

Při elektronickém podání je nutno dodržet pravidla stanovená v § 211 ZZVZ.

Zadavatel upozorňuje, že pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se dle § 28 odst. 2 ZZVZ za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

- Doporučený způsob zpracování nabídky

Doporučená struktura nabídky – dokumenty budou předkládány pro část / části, pro které dodavatel podává nabídku:

  - Krycí list nabídky (příloha č. 6 této Výzvy)

  - Prokázání kvalifikace (příloha č. 2 této Výzvy)

  - Smlouva dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ mezi dodavateli, kteří předkládají společnou nabídku, ze které vyplývá, že tito dodavatelé podávající společnou nabídku ponesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.

  - Návrh smlouvy o dílo – ve formátu word (příloha č. 1 této Výzvy)

  - Příloha č. 1 smlouvy o dílo - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  - ve formátu excel (příloha č. 5 této Výzvy)

  - Příloha č. 2 smlouvy o dílo - harmonogram

  - Příloha č. 3 smlouvy o dílo - Seznam poddodavatelů u nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob (poddodavatelů) nebo čestné prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení nebude mít poddodavatele dle bodu 13. této Výzvy (příloha č. 3 této Výzvy)

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 12. 2020 v 10:00 hodin.

Elektronická adresa pro podání nabídek: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-cakovice

- Termín a místo pro otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční dne 4. 12. 2020 v 10:05 hodin.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

- Doručování prostřednictvím profilu zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje, že v zákonných lhůtách na profilu zadavatele uveřejní v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele.

Rovněž v případě zrušení zadávacího řízení zveřejní zadavatel oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na profilu zadavatele, a to do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

- Další podmínky pro uzavření Smlouvy

Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 ZZVZ požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření Smlouvy:

23.1. Předložení dokladů k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

- Vybraný dodavatel předloží zadavateli před podpisem Smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele.

- Vybraný dodavatel předloží před podpisem Smlouvy zadavateli:

- pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě dle bodu 19.1. vzoru smlouvy o dílo (Příloha č. 1 této ZD).

- čestné prohlášení, ve kterém se dodavatel zaváže, že bude tyto pojistné smlouvy udržovat v platnosti po celou dobu plnění Smlouvy.

23.2. Za účelem zjištění  údajů o skutečném majiteli u vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, bude zadavatel postupovat dle § 122 odst. 4 a 5 ZZVZ.

- Závěrečné pokyny, doporučení, upozornění a sdělení zadavatele

24.1 Účastník zadávacího řízení je povinen výslovně ve své nabídce označit (vyjmenovat) ty části nabídky, které považuje za předmět obchodního tajemství.

24.2 Zadavatel nestanovuje žádné podmínky, při jejichž splnění budou na žádost poddodavatele převedeny splatné částky úhrady veřejné zakázky přímo poddodavateli.

24.3 Vybraný dodavatel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V Praze - Čakovicích dne 18.11.2020

__________________________	Ing. Jiří Vintiška

- starosta MČ Praha - Čakovice

Přílohy:

1. Vzor smlouvy o dílo

1.1  Vzor smlouvy o dílo – 1. část VZ

1.2  Vzor smlouvy o dílo – 2. část VZ

2. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

2.1 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů – 1. část VZ

2.2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů – 2. část VZ

3. Vzor poddodavatelé

3.1  Vzor poddodavatelé – 1. část VZ

3.2  Vzor poddodavatelé – 2. část VZ

4. Projektová dokumentace

4.1  Projektová dokumentace – 1. část VZ

4.2  Projektová dokumentace – 2. část VZ

5. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

5.1  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – 1. část VZ

5.2  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – 2. část VZ

6. Krycí list nabídky

6.1  Krycí list nabídky – 1. část VZ

6.2  Krycí list nabídky – 2. část VZ

Není rozhodující název funkce, ale obsah vykonávané činnosti – jedná se o osobu, řídící celou stavbu.